INFORME DE TAREA/PRÁCTICA

| ESTUDIANTES: | Jonathan Tustón |  |  | CÓDIGOS: | 6909 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNATURA: | Aplicaciones Informáticas II |  |  | PAO: | 8 |
| PERIODO ACADÉMICO: |  | Septiembre 2025 - Febrero 2026 |  |  |  |
| GRUPO N.- |  | - |  |  |  |

Historias de usuario, historias técnicas, product backlog del proyecto

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE

- DESARROLLAR LAS HISTORIAS DE USUARIO, CON BASE A LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.​

Historias de Usuario para el Usuario

| ID: HU001 | Consulta de Servicios |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario, quiero visualizar los servicios ofrecidos por la estética con su descripción y precio, para conocer las opciones disponibles antes de realizar una reserva. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | Ninguna |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - La lista de servicios se muestra en la página principal. - Cada servicio incluye nombre, duración, descripción y precio. - Al seleccionar un servicio se muestra información ampliada y botón “Reservar”. |  |  |  |

| ID: HU002 | Reserva en Línea |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario, quiero seleccionar un servicio, fecha y hora disponible, para agendar mi cita de forma rápida desde la web. |  |  |  |
| Estimación: | 10 h | Dependencia: | HU001 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - El calendario muestra únicamente horarios disponibles. - Al confirmar, se genera comprobante visual (y opcional correo). - Si el horario ya está ocupado, aparece notificación y alternativas. |  |  |  |

| ID: HU003 | Atención mediante ChatBot |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario, quiero interactuar con un ChatBot integrado en la aplicación web, para recibir respuestas automáticas sobre servicios, precios, promociones y ubicación del centro. Esto permitirá una atención inmediata, incluso fuera del horario laboral. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | HU001 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - El ChatBot responde a preguntas frecuentes con respuestas coherentes. - Puede dirigir al usuario a la sección de reservas o enlazar contenido. - Registra solicitudes que requieran creación de reserva. |  |  |  |

| ID: HU004 | Consulta de Promociones |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario, quiero visualizar las promociones y descuentos vigentes, para acceder a paquetes especiales o beneficios exclusivos ofrecidos por la estética. |  |  |  |
| Estimación: | 5 h | Dependencia: | HU001 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Se listan únicamente promociones activas. - Cada promoción muestra vigencia y condiciones. - Al seleccionar, ofrece opción para reservar con la promoción aplicada. |  |  |  |

| ID: HU005 | Inicio de Sesión Administrador |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como administrador, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder al panel de gestión y realizar tareas administrativas. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | Ninguna |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Credenciales válidas redirigen al dashboard. - Credenciales inválidas muestran mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”. - Campos obligatorios validados (no permitir envíos vacíos). |  |  |  |

| ID: HU006 | Gestión de Servicios (CRUD) |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como administrador, quiero agregar, editar o eliminar servicios, para mantener actualizada la oferta de la estética. |  |  |  |
| Estimación: | 10 h | Dependencia: | HU005 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Puedo crear servicio con nombre, descripción, duración y precio. - Ediciones se reflejan en la web inmediatamente. - No permitir eliminar servicios con reservas activas (mensaje explicativo). |  |  |  |

| ID: HU007 | Gestión de Promociones (CRUD) |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como administrador, quiero crear, modificar o eliminar promociones, para gestionar ofertas y campañas. |  |  |  |
| Estimación: | 9 h | Dependencia: | HU005 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Crear promoción con título, descripción, vigencia y descuento. - Promociones vencidas se ocultan automáticamente. - Solo administradores pueden modificar/eliminar promociones. |  |  |  |

| ID: HU008 | Visualización y Gestión de Reservas |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como administrador, quiero visualizar todas las reservas registradas en el sistema, con información de cliente, servicio, fecha y hora, para gestionar de forma organizada las citas y evitar duplicidades. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | HU002 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Se listan reservas con cliente, servicio, fecha y hora. - Puedo marcar reservas como atendidas, canceladas o reprogramadas. - El sistema impide reservas duplicadas para el mismo horario. |  |  |  |

| ID: HU009 | Registro de clientes |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario, quiero registrar mis datos personales al realizar una reserva (nombre, correo, teléfono), para que la estética pueda confirmar mi cita y mantener mi historial de servicios. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | HU002 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Formulario de registro accesible durante la reserva. - Validación de campos obligatorios (correo, teléfono). - Datos almacenados correctamente en la base de datos. |  |  |  |

| ID: HU010 | Panel de estadísticas administrativas |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como administrador, quiero acceder a un panel de estadísticas que muestre la cantidad de reservas, servicios más solicitados y promociones activas, para analizar el rendimiento del negocio y planificar estrategias. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | HU008 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Se visualizan gráficos de reservas por día y tipo de servicio. - Datos actualizados automáticamente según registros. - Permite filtrar por fechas o categorías. |  |  |  |

| ID: HU011 | Soporte y contacto |  | Prioridad: Baja |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario, quiero acceder a una sección de contacto y soporte dentro del sitio web, para comunicarme directamente con el administrador en caso de problemas, sugerencias o solicitudes especiales. |  |  |  |
| Estimación: | 4 h | Dependencia: | HU003 |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |
| - Formulario con campos para nombre, correo y mensaje. - Envío confirmado mediante mensaje visual. - El administrador recibe las solicitudes en el panel o correo institucional. |  |  |  |

- DESARROLLAR LAS HISTORIAS TÉCNICAS

| ID: HT001 | Configuración de repositorio y control de versiones |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero crear el repositorio del proyecto en GitHub y configurar las ramas principales (main y dev), junto con un archivo .gitignore y un README.md descriptivo, para mantener el control de versiones, asegurar la trazabilidad de los cambios y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. |  |  |  |
| Estimación: | 4 h | Dependencia: | Ninguna |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Se verifica la creación del repositorio y ramas. - .gitignore excluye correctamente node_modules y otros archivos temporales. - README.md documenta la configuración básica y comandos de inicio |  |  |  |

| ID: HT002 | Estructura base del proyecto (frontend y backend) |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero definir la estructura inicial del proyecto con React.js para el frontend y Node.js con Express.js en el backend, de modo que se establezca una arquitectura modular, escalable y mantenible. Esta estructura permitirá separar adecuadamente la lógica del servidor, la interfaz y las rutas, facilitando el desarrollo iterativo de futuras funcionalidades. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | HT001 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Estructura de carpetas creada (src, components, routes, controllers). - Servidor Express responde con “Hello World”. - React muestra página inicial funcional. |  |  |  |

| ID: HT003 | Documentación de instalación y ejecución local |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero documentar los pasos necesarios para levantar el entorno de desarrollo local, incluyendo instalación de dependencias y ejecución del proyecto, con el fin de garantizar que cualquier colaborador pueda ejecutar el sistema sin errores de configuración. |  |  |  |
| Estimación: | 3 h | Dependencia: | HT002 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Archivo README actualizado con pasos claros. - Proyecto inicia correctamente en entorno local tras seguir los pasos. |  |  |  |

| ID: HT004 | Configuración de PostgreSQL |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero instalar y configurar PostgreSQL como gestor de base de datos, para garantizar el almacenamiento seguro y estructurado de la información relacionada con usuarios, servicios, promociones y reservas del sistema. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | HT002 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Conexión exitosa entre backend y PostgreSQL. - Tablas creadas según modelo inicial. - Conexión validada con datos de prueba. |  |  |  |

| ID: HT005 | Definición del modelo de datos |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero definir el modelo de datos del sistema mediante la creación de tablas, relaciones y llaves foráneas, asegurando la integridad referencial entre usuarios, servicios, promociones y reservas. Esto permitirá manejar los datos de manera coherente y eficiente. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | HT004 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Integridad referencial validada. - Estructura coincide con el diagrama entidad-relación. - Consultas CRUD ejecutadas correctamente. |  |  |  |

| ID: HT006 | Creación de la API REST |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero crear una API REST que permita la comunicación entre el frontend y la base de datos, ofreciendo endpoints para gestionar servicios, promociones, usuarios y reservas, de manera que los datos se consuman dinámicamente desde la aplicación web. |  |  |  |
| Estimación: | 10 h | Dependencia: | HT004–HT005 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Endpoints responden con códigos HTTP correctos. - Probado con Postman para alta, baja y modificación de datos. |  |  |  |

| ID: HT007 | Configuración de rutas y middlewares |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero definir las rutas del servidor y los middlewares para validación de peticiones, manejo de errores y autenticación, con el fin de mejorar la seguridad y estabilidad del sistema. |  |  |  |
| Estimación: | 4 h | Dependencia: | HT006 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Middleware activa logs y control de errores. - Respuestas coherentes para errores 404 y 500. |  |  |  |

| ID: HT008 | Diseño responsivo |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero aplicar un diseño web responsivo utilizando CSS Flexbox y Media Queries, para asegurar que la interfaz de la aplicación se adapte correctamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | HT001 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Correcta visualización en móvil, tablet y PC. |  |  |  |

| ID: HT009 | Implementación de autenticación JWT |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero implementar un sistema de autenticación y autorización con JWT (JSON Web Token), para garantizar el acceso seguro al panel administrativo y proteger las operaciones de gestión del sistema. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | HU005 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Login genera token JWT válido. - Acceso denegado sin token. |  |  |  |

| ID: HT010 | Validaciones y manejo de errores |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero implementar validaciones tanto en el frontend como en el backend, junto con manejo de errores controlados, para prevenir datos incorrectos, mejorar la usabilidad y aumentar la estabilidad general del sistema. |  |  |  |
| Estimación: | 6 h | Dependencia: | HU006 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Campos validados correctamente. - Backend devuelve mensajes de error comprensibles. |  |  |  |

| ID: HT011 | Integración Dialogflow |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero integrar Dialogflow (de Google Cloud) al sitio web, para que el ChatBot responda consultas sobre servicios, precios y ubicación de la estética, utilizando procesamiento de lenguaje natural (NLP). |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | HU003 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - ChatBot funcional dentro de la web. - Mensajes coherentes y registrados. |  |  |  |

| ID: HT012 | Pruebas de rendimiento |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero ejecutar pruebas de rendimiento basadas en la norma ISO/IEC 25010, para medir tiempos de carga, capacidad de respuesta y estabilidad del sistema bajo diferentes cargas de usuarios. |  |  |  |
| Estimación: | 10 h | Dependencia: | HU002, HU008 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Tiempos de carga menores a 3 segundos. - Documentación de resultados. |  |  |  |

| ID: HT013 | Despliegue en servidor |  | Prioridad: Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero desplegar la aplicación completa en un servidor web (Node.js + PostgreSQL), para garantizar su funcionamiento estable, acceso público y disponibilidad continua para pruebas de usuario final. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | Todos HT Previos |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Aplicación desplegada en entorno productivo. - Base de datos conectada correctamente. |  |  |  |

| ID: HT014 | Documentación técnica y manual de usuario |  | Prioridad: Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Como desarrollador, quiero elaborar la documentación técnica del sistema y un manual de usuario, para detallar la arquitectura, instalación, mantenimiento y uso adecuado de la aplicación web con ChatBot integrado. |  |  |  |
| Estimación: | 8 h | Dependencia: | HT013 |
| Criterios de Aceptación / Validación |  |  |  |
| - Manual técnico y de usuario entregado. - Guía de instalación y mantenimiento actualizada. - Entregables revisados y aprobados por el director. |  |  |  |

- DESARROLLAR EL PRODUCT BACKLOG DEL PROYECTO

🔹 Sprint 1 – Configuración inicial del entorno

Objetivo: Establecer la estructura base del proyecto y el control de versiones.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT001 | Configuración de repositorio y control de versiones | 4 h | Ninguna | Repositorio creado en GitHub con ramas main y dev. .gitignore excluye archivos temporales. README.md con comandos de instalación. |
| HT002 | Estructura base del proyecto (frontend y backend) | 8 h | HT001 | Estructura modular creada (src, components, routes, controllers). Servidor Express devuelve “Hello World”. React muestra interfaz inicial. |
| HT003 | Documentación de instalación y ejecución local | 3 h | HT002 | README actualizado con pasos claros. Proyecto ejecuta correctamente en entorno local. |
| Total Sprint 1: |  | 15 h |  |  |

🔹 Sprint 2 – Configuración de base de datos y modelo relacional

Objetivo: Configurar PostgreSQL y definir el modelo de datos inicial.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT004 | Configuración de PostgreSQL | 6 h | HT002 | Conexión backend–PostgreSQL establecida. Tablas creadas según diseño. Validación con datos de prueba. |
| HT005 | Definición del modelo de datos | 8 h | HT004 | Integridad referencial validada. Relaciones entre entidades correctas. CRUD funcional en consultas básicas. |
| Total Sprint 2: |  | 14 h |  |  |

🔹 Sprint 3 – Creación de API REST y rutas

Objetivo: Implementar la comunicación entre backend y base de datos mediante API REST.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT006 | Creación de la API REST | 10 h | HT004–HT005 | Endpoints CRUD funcionales para servicios, reservas y promociones. Pruebas con Postman exitosas. |
| HT007 | Configuración de rutas y middlewares | 6 h | HT006 | Middlewares de validación y errores activos. Respuestas coherentes 404/500. Logs registrados. |
| Total Sprint 3: |  | 16 h |  |  |

🔹 Sprint 4 – Interfaz inicial y visualización de servicios

Objetivo: Crear la interfaz base del usuario y mostrar los servicios disponibles.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Consulta de servicios | 6 h | Ninguna | Lista de servicios con nombre, duración, precio y botón “Reservar”. Información ampliada visible. |
| HT008 | Diseño responsivo | 6 h | HT001 | Visualización correcta en móvil, tablet y PC. Ningún desbordamiento visual. |
| HT010 | Validaciones (frontend) | 5 h | HU001 | Formularios validan campos requeridos. Mensajes de error descriptivos. |
| Total Sprint 4: |  | 17 h |  |  |

🔹 Sprint 5 – Autenticación y panel administrativo

Objetivo: Implementar login seguro del administrador con JWT.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU005 | Inicio de sesión del administrador | 8 h | Ninguna | Acceso correcto con credenciales válidas. Mensaje de error si son incorrectas. Campos obligatorios validados. |
| HT009 | Implementación de autenticación JWT | 6 h | HU005 | Login genera token válido. Acceso denegado sin token. Tokens expirados devuelven 401. |
| Total Sprint 5: |  | 16 h |  |  |

🔹 Sprint 6 – Gestión de servicios (CRUD)

Objetivo: Desarrollar gestión completa de servicios para el administrador.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU006 | Gestión de servicios (CRUD) | 10 h | HU005 | Crear, editar o eliminar servicios con nombre, descripción y precio. Cambios reflejados en tiempo real. |
| HT010 | Validaciones y manejo de errores (backend) | 8 h | HU006 | Validación de datos correcta. Mensajes de error comprensibles en backend y frontend. |
| Total Sprint 6: |  | 18 h |  |  |

🔹 Sprint 7 – Sistema de reservas y registro de clientes

Objetivo: Implementar reservas en línea y registro de clientes.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU002 | Reserva en línea | 10 h | HU001 | Calendario muestra horarios disponibles. Confirmación visual de cita. Mensaje si hay conflicto de horario. |
| HU009 | Registro de clientes | 7 h | HU002 | Datos almacenados correctamente. Validación de correo y teléfono obligatoria. |
| Total Sprint 7: |  | 17 h |  |  |

🔹 Sprint 8 – Gestión de reservas y ChatBot

Objetivo: Incorporar gestión de reservas y ChatBot de atención.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU008 | Gestión de reservas (admin) | 8 h | HU002 | Reservas listadas con datos de cliente y hora. Permite cancelar o reprogramar. |
| HU003 | ChatBot de atención | 8 h | HU001 | ChatBot responde preguntas frecuentes sobre servicios y horarios. Interacción fluida. |
| HT011 | Integración Dialogflow | 6 h | HU003 | ChatBot funcional dentro de la web. Mensajes coherentes y registrados. |
| Total Sprint 8: |  | 22 h |  |  |

🔹 Sprint 9 – Gestión y visualización de promociones

Objetivo: Crear la sección de promociones para usuarios y administradores.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU004 | Consulta de promociones | 7 h | HU001 | Solo se muestran promociones activas con vigencia y condiciones. |
| HU007 | Gestión de promociones (CRUD) | 9 h | HU005 | Crear, editar y eliminar promociones. Las vencidas se ocultan automáticamente. |
| Total Sprint 9: |  | 16 h |  |  |

🔹 Sprint 10 – Panel de estadísticas y pruebas

Objetivo: Crear el panel de estadísticas y realizar pruebas de rendimiento.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Panel de estadísticas | 8 h | HU008 | Gráficos por servicio y fecha. Datos actualizados automáticamente. |
| HT012 | Pruebas de rendimiento | 10 h | HU002, HU008 | Tiempo de respuesta < 3 s. Documentación de resultados de eficiencia. |
| Total Sprint 10: |  | 18 h |  |  |

🔹 Sprint 11 – Despliegue final y documentación

Objetivo: Poner el sistema en producción y entregar documentación final.

| ID | Nombre | Estimación | Dependencia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT013 | Despliegue en servidor | 8 h | Todos HT previos | Aplicación operativa en servidor Node.js + PostgreSQL. Conexión verificada. |
| HT014 | Documentación técnica y manual de usuario | 9 h | HT013 | Manual entregado. Guía de instalación y mantenimiento actualizada. |
| HU011 | Soporte y contacto | 4 h | HU003 | Formulario de contacto funcional. Mensajes recibidos por administrador. |
| Total Sprint 11: |  | 21 h |  |  |